###### ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30ο/16 – 11 – 2020

Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης

Αριθμός Απόφασης	    296/2020

###### Περίληψη

Έγκριση του από 03-11-2020 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων Β1 και Β2 που αφορούν το 3ο τρίμηνο 2020 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) της σύμβασης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

Στο Δημοτικό κατ/μα σήμερα 16 Νοεμβρίου  2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00  ήλθε σε διά περιφοράς συνεδρίαση ( σύμφωνα με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄ 55) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’)  το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μεσσήνης, μετά την υπ’ αριθ. 22389/12 – 11 – 2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/2010.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση με την έξης σύνθεση :

| - ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΜΑΚΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΜΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΡΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΤΣΕΛΙΟΥ-ΜΟΥΡΟΥΦΑ ΕΛΕΝΗ - ΦΥΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΒΟΥΤΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΡΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΤΡΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΤΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΤΣΕΡΠΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ –ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ |
| --- | --- |

Επίσης, συμμετείχε και ο Δήμαρχος κ Αθανασόπουλος Γεώργιος

Δεδομένου ότι δήλωσαν έως την  16-11-2020 και ώρα 14:00, μέσω, μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή κατέθεσε με άλλο τρόπο τις θέσεις  τις απόψεις και την ψήφο του επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης  τη συμμετοχή τους στη δια περιφοράς συνεδρίαση 30 μέλη επί συνόλου 33 μελών διαπιστώθηκε απαρτία

Οι κύριοι Θεοδωρακόπουλος Χρήστος, Παπαδόπουλος Παναγιώτης και Τσώνης Γεώργιος  δεν  δήλωσαν έως την 16-11-2020 και ώρα 14:00, μέσω, μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) τη συμμετοχή του  στη δια περιφοράς συνεδρίαση ούτε κατέθεσε με άλλο τρόπο τις θέσεις  τις απόψεις και την ψήφο του επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Το Δημοτικό Συμβούλιο για το   1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης,  αφού έλαβε  υπ’ όψιν του :

- Την    εισήγηση  της Επιτροπής η οποία έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ					ΜΕΣΣΗΝΗ,    03/11/2020

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ						ΑΡ.ΠΡΩΤ. :   21631

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ &

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Δ/νση : Δημάρχου Π.Πτωχού

242 00 Μεσσήνη 					    ΠΡΟΣ:

Πληροφορίες :  Κουτίβας Βασίλειος                                          	 Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης Τηλέφωνο : 27223-60135

Αρ. τηλεομοιοτυπίας : 27220-22752

Κοιν.: 1. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ: Έγκριση του από 03-11-2020 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων Β1 και Β2 που αφορούν το 3ο τρίμηνο 2020 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) της σύμβασης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

Σχετ.: 	α) του άρθρου 6 της με Α.Π.3135/26-02-2019 Σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ Δήμου Μεσσήνης και αναδόχου WASTE WATER & ENERGY IKE

β) το από 03-11-2020 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων Β1 και  Β2 του 3ου τριμήνου 2020 της ΕΠΠΕ

Σας αποστέλλουμε το β) σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων Β1 και Β2 του 3ου τριμήνου 2020 όπως αυτά περιγράφονται στην με Α.Π. 3135/26-02-2019 σχετική σύμβαση προκειμένου να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης σύμφωνα με το α) σχετικό.

Με το εν λόγω πρωτόκολλο παραλαμβάνονται τα παραδοτέα Β1, Β2 του3ου τριμήνου 2020 (5ου από τα 48 της Σύμβασης).

Σύμφωνα με αυτά :

Β1 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ : τριμηνιαία Αναλυτική Έκθεση με παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με την εξέλιξη της Κύριας Σύμβασης :

- Όλα τα παραδοτέα έχουν παραδοθεί από τον Aνάδοχο και από τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

- Έως και την 30/06/2020 έχει ολοκληρωθεί το αντικείμενο του έργου του Αναδόχου όπως αυτό περιγράφεται στην σύμβαση.

- Από τα μετρούμενα KPI’s όπως περιγράφονται στο εγχειρίδιο του Ανεξάρτητου Συμβούλου :

KPI 1 - Μείωση της Καταναλισκόμενης Ενέργειας

Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται είναι 80,80% και είναι κατά 0,11% μεγαλύτερη από αυτή της προσφοράς του Αναδόχου 80,69%.

KPI 2 - Ποσοστό % βλαβών όπου η αναγγελία αποκατάστασής τους, έγινε εκπρόθεσμα

Εκ της αρχιτεκτονικής του Πληροφοριακού Συστήματος του αναδόχου προκύπτει ότι με την ηλεκτρονική καταχώρηση μιας βλάβης στο Π.Σ., ταυτόχρονα και με αυτόματο τρόπο γίνετε και η αναγγελία αποκατάστασής της. Επομένως, στην παρούσα Περίοδο Αναφοράς η αναγγελία αποκατάστασης όλων των βλαβών έγινε εμπρόθεσμα.

KPI 3 - Ποσοστό % βλαβών των οποίων η οριστική αποκατάσταση έγινε εκπρόθεσμα

Στην παρούσα Περίοδο Αναφοράς δεν υπάρχουν βλάβες των οποίων η οριστική αποκατάστασή τους να έγινε εκπρόθεσμα.

7.4 KPI 4 - Ποσοστό % Επαναλαμβανόμενων Βλαβών επί του Συνόλου

Στην παρούσα Περίοδο Αναφοράς δεν υπάρχουν επαναλαμβανόμενες βλάβες.

7.5 KPI 5 - Ποσοστό % ελαττωμάτων που γνωστοποιήθηκαν μέσω Αιτημάτων Πολιτών σε προγενέστερο χρόνο από αυτόν της αναγγελίας και καταγραφής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) του Αναδόχου

Στην παρούσα Περίοδο Αναφοράς όλες οι βλάβες ανιχνευτήκαν από το πληροφοριακό σύστημα του αναδόχου σε προγενέστερο χρόνο από αυτόν που ήρθε ενημέρωση εξωτερικά

Β2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ : τριμηνιαία πιστοποίηση για την τήρηση των όρων της Κύριας Σύμβασης :

Ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος επιβεβαιώνει την πληρωμή του αναδόχου για το διάστημα από 01-07-2020 έως και 30-09-2020 που αφορούν το 5ο τριμηνιαίο λογαριασμό σύμφωνα με τα παρακάτω αποτελέσματα:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα

| Περιόδος Πιστοποίησης | 01/07/2020 έως 30/09/2020 |
| --- | --- |
| Εξοικονόμηση Ενέργειας % | 80,80% |
| Εξοικονόμηση Ενέργειας kWh | 725.955,29 |
| Τιμή kWh Έτους Βάσης | 0,14790 € |
| Συνολικό Οικονομικό Όφελος | 107.368,79 € |
| Ποσοστό Διαμοιρασμένου Οφέλους Αναδόχου | 95,00% |
| Ποσοστό Διαμοιρασμένου Οφέλους Δήμου | 5,00% |
| Οικονομικό Όφελος Αναδόχου | 102.000,35 € |
| Οικονομικό Όφελος Δήμου | 5.368,44€ |
| Οικονομική προσφορά Αναδόχου (12 έτη) | 5.306.225,31€ |
| Ποσό προηγούμενων Πιστοποιήσεων | 363.806,63€ |
| Υπόλοιπο Πληρωμών Αναδόχου (12 έτη) | 4.840.418,33€ |

Η επιτροπή:

ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

- Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των παραδοτέων Β1 και Β2 για το 3ο τρίμηνο 2020  το οποίο έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ					 Μεσσήνη  03  -   11  - 2020

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ:

Β1 : Τριμηνιαίες Αναλυτικές Εκθέσεις με παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με την εξέλιξη της Κύριας Σύμβασης

Β2 : Τριμηνιαίες Περιοδικές Πιστοποιήσεις για την τήρηση των όρων της Κύριας Σύμβασης Για το 3ο τρίμηνο 2020

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΕΠΠΕ)ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

Στο Δημαρχείο Μεσσήνης, σήμερα την 3η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

- Κουτίβας Βασίλειος, ως Πρόεδρος

- Κούβελας Διονύσιος, ως μέλος και

- Γεωργακόπουλος Ανδρέας, ως μέλος

αποτελούντες την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής (ΕΠΠΕ) της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ):  «Παροχή Ανεξάρτητου Συμβούλου  Υποστήριξης  του  Δήμου στο έργο: Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο Μεσσήνης» που συγκροτήθηκε με την με αριθ. 109/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεσσήνης, συνήλθαμε στα γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Μεσσήνης δ/νση Κολοκοτρώνη & Κυθήρων, προκειμένου να παραλάβουμε  τα παραδοτέα Β1 : Τριμηνιαίες Αναλυτικές Εκθέσεις με παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με την εξέλιξη της Κύριας Σύμβασης, Β2 : Τριμηνιαίες Περιοδικές Πιστοποιήσεις για την τήρηση των όρων της Κύριας Σύμβασης και B3 : Παρατηρήσεις επί των εισηγήσεων του Αναδόχου προς Αναθέτουσα Αρχή καθ’ όλη την διάρκεια της δωδεκαετούς Σύμβασης

για το 3ο τρίμηνο 2020 που υπέβαλε ο Ανάδοχος WASTE WATER AND ENERGY  ΙΚΕ με το με Α.Π. 20701/21-10-2020 έγγραφό του.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα λεγόμενα στην παρ. «Υποχρεώσεις του αναδόχου» του άρθρου 5 «Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων» της από 26-02-2019 σύμβασης παροχής Υπηρεσιών ΣΠΥ με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», με ΑΔΑ:64ΒΕΩΚ4-ΟΚΖ σύμφωνα με την οποία : «Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων, ορίζονται τμηματικές / ενδιάμεσες προθεσμίες ως εξής :

Β1 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ : «Σαράντα οκτώ (48) τριμηνιαίες Αναλυτικές Εκθέσεις με παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με την εξέλιξη της Κύριας Σύμβασης»,

Β2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ : «Σαράντα οκτώ (48) Τριμηνιαίες Πιστοποιήσεις για την τήρηση των όρων της Κύριας Σύμβασης»,

Β3 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ : «Παρατηρήσεις επί των εισηγήσεων του Αναδόχου προς Αναθέτουσα Αρχή καθ’ όλη την διάρκεια της δωδεκαετούς Σύμβασης»

Αλλά και της παραγράφου «Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής» του άρθρο 5 της από 26-02-2019 σύμβασης σύμφωνα με την οποία «αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή των αντικειμένων των Συμβατικών Τευχών, όπως ορίζονται σε αυτά»

Παραλαμβάνει οριστικά τα παραδοτέα Β1 και Β2 που αφορούν το 3ο Τρίμηνο 2020 (5ο από τα 48 της Σύμβασης)  όπως αυτό υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα με το με Α.Π. 20701/21-10-2020 έγγραφο του αναδόχου.

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφηκε όπως πιο κάτω:

Η επιτροπή:

ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

- Τις ψήφους των μελών του

- Και τις διατάξεις του  άρθρου 65 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (Άρθρο 74 του Ν.4555/18) και το άρθρο 158 του ΔΚΚ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων Β1 και Β2 που αφορούν το 3ο τρίμηνο 2020 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) της σύμβασης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   296/2020.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος				 Τα Μέλη

| ΦΥΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΚΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΛΙΟΥ-ΜΟΥΡΟΥΦΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΡΠΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ –ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ |
| --- | --- |

Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως

Στη Μεσσήνη σήμερα στις  17 - 11 - 2020 ο υπογεγραμμένος Μπουρίκας Γεώργιος  Δημοτικός υπάλληλος κατόπιν παραγγελίας του κ. Δημάρχου, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο ορισμένο μέρος, πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Μεσσήνης, την υπ’ αριθ. 296/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Τοιχοκολλήσας 					Οι Μάρτυρες

Καλογεροπούλου Βασιλεία

Μπουρίκας Γεώργιος

Λαμπροπούλου Αναστασία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ		       	         	ΜΕΣΣΗΝΗ   20  – 11 – 2020

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Οδός Δημάρχου 			ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:    22952

Π. Πτωχού

Τ.Κ. 24 200 – Μεσσήνη

Πληροφορίες :  κ.

Τηλέφωνο :  27223-60

ΦΑΞ :           2722024223

Προς:

ΘΕΜΑ: Αποστολή της υπ’ αριθ.296/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:  Έγκριση του από 03-11-2020 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων Β1 και Β2 που αφορούν το 3ο τρίμηνο 2020 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) της σύμβασης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».

Σας στέλνουμε την ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης & παρακαλούμε για τον έλεγχο & τη νομιμοποίηση αυτής.-

Ο Δήμαρχος

Γιώργος Αθανασόπουλος